|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议编号 | 11 | 时间 | 2015.12.7 |
| 地点 | 研讨间 | | |
| 会议内容 | * [center、hall添加根据ID获取的方法](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/096a877f7be24781a470b322ddf49b75) * [payment\revenue添加根据开始、结束日期获取的方法](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/a25160f555974ee89f3f4c9e8bc0745d) [库存警戒，以及一个区域一个货架都没有的返回情况](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/a530f3d571fc4403b4a084e4e23ac6d8) * [货架架号不能0基，占用数的概念【分区界面】](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/9aa7fa86e0b64f0b9b59d89420db5d68) * [DeliverBLService 要有一个 search营业厅下属快递员的 接口](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/9abe8abc7edc4659bd54cf43416859b7) * [storemodel所有借口方法都加了centerID这个参数，然后。。。bl就炸了](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/d385971aca47413e9e859a6f21d4ab7c) * [修改BLFactory](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/4102834958454a9e94036d01f3c56327)   [研究如何移植数据库的表（证实是可行的）](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/8ba69cb88f994c21b667321f197a60ea)  [管理员工 ManageStaffController](https://tower.im/projects/4661443ca7fe42618f0516043b0559c9/todos/175a5f7fa39648d49f05c7e87d4f97f4) | | |
| 其它记录 |  | | |